|  |
| --- |
| **Danh mục dự án đang đầu tư và đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2021** |
| **Số TT** | **Tên công trình** |  | **Địa điểm (Xã, TT)** | **Thời gian khởi công hoàn thành** | **QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư** | **QĐ phê duyệt DA số, ngày** | **Tiến độ thực hiện** | **Ghi chú** |
| *1* | *Kè chắn và hệ thống thoát nước điểm trường Mầm non Sao Mai, xã Ba Cụm Bắc* | *BQLDA các CTXD* | *Xã Ba Cụm Bắc* | *2021* | *Số 1245/QĐ-UBND ngày 01/10/2020* | *Số 1450/QĐ-UBND ngày 30/10/2020* | *Đã hoàn thành* |  |
| *2* | *Xây dựng 02 phòng học điểm trường Tiểu học Cà Giàng Thấp* | *BQLDA các CTXD* | *Xã Sơn Bình* | *2021* | *Số 1246/QĐ-UBND ngày 01/10/2020* | *Số 1451/QĐ-UBND ngày 30/10/2020* | *Đã hoàn thành* |  |
| *3* | *Trường THCS Tô Hạp* | *BQLDA các CTXD* | *TT Tô Hạp* | *2021* | *NQ Số 31/NQ-HĐND ngày 24/11/2020* | *Số 1797/QĐ-UBND ngày 15/12/2020*  | *Đang thi công* |  |
| *4* | *Xây dựng 02 phòng học điểm trường Tiểu học Tà Giang 2* | *Phòng GD & ĐT* | *Xã Thành Sơn* | *2021* | *Số 1243/QĐ-UBND ngày 01/10/2020* | *Số 1448/QĐ-UBND ngày 30/10/2020*  | *Đã hoàn thành* |  |
| *5* | *Đường Hai Bà Trưng (Đoạn ngã ba nhà máy nước đến ngã ba đường Lê Duẫn)* | *Phòng Kinh tế và Hạ tầng* | *TT Tô Hạp* | *2020* | *Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 02/6/2020 của HĐND huyện* | *Số 889/QĐ-UBND ngày 11/8/2020* | *Đang thi công* |  |
| *6* | *Nâng cấp đường vào Khu tái định cư thôn Dốc Trầu, xã Ba Cụm Bắc* | *BQLDA các CTXD Khánh Sơn* | *Xã Ba Cụm Bắc* | *2021* | *Số 1244/QĐ-UBND ngày 01/10/2020* | *Số 1449/QĐ-UBND ngày 30/10/2020* | *Đã hoàn thành* |  |
| *7* | *Nâng cấp nối dài Đường Lê Duẫn (Đoạn gần Hạt Kiểm Lâm đến ngã ba đường Nguyễn Du)* | *Phòng Kinh tế và Hạ tầng* | *Xã Ba Cụm Bắc* | *2021* | *Số 1242/QĐ-UBND ngày 01/10/2020* | *Số 1444/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND huyện*  | *Đang thi công* |  |
| *8* | *Nâng cấp hệ thống máy chủ bộ phận 1 cửa và đường truyền số liệu* | *Văn phòng HĐND & UBND huyện* | *Huyện Khánh Sơn* | *2021* | *Số 1237/QĐ-UBND ngày 01/10/2020* | *Số 1448/QĐ-UBND ngày 30/10/2020* | *Đang thi công* |  |
| *9* | *Sửa chữa Nhà làm việc bộ phận một cửa và nhà bảo vệ* | *BQLDA các CTXD Khánh Sơn* | *Xã Ba Cụm Bắc* | *2021* | *Số 1240/QĐ-UBND ngày 01/10/2020* | *Số 1447/QĐ-UBND ngày 30/10/2020* | *Đã hoàn thành* |  |
| *10* | *Nâng cấp, sửa chữa Hội trường UBND huyện* | *Phòng Kinh tế và Hạ tầng* | *Xã Ba Cụm Bắc* | *2021* | *Số 1239/QĐ-UBND ngày 01/10/2020* | *Số 1446/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND huyện*  | *Đang thi công* |  |
| *11* | *Sửa chữa Nhà cộng đồng thôn Tà Giang 1* | *UBND xã Thành Sơn* | *Xã Thành Sơn* | *2021* |  |  | *Đang thi công* |  |
| *12* | *Vỉa hè dọc tỉnh lộ 9 xã Sơn Lâm* | *UBND xã Sơn Lâm* | *Xã Sơn Lâm* | *2021* | *Số 94a/QĐ-UBND ngày 05/10/2020*  | *Số 34/QĐ-UBND ngày 03/3/2021*  | *Đã hoàn thành* |  |
| *13* | *Đường vào nhà văn hóa thôn Liên Bình* | *UBND xã Sơn Bình* | *Xã Sơn Bình* | *2021* |  |  | *Đã hoàn thành* |  |
| *14* | *Mua sắm trang thiết bị cơ sở vật chất nhà Văn hóa 4 thôn* | *UBND xã Sơn Bình* | *Xã Sơn Bình* | *2021* |  |  | *Đã hoàn thành* |  |
| *15* | *Nối tiếp đường bê tông xi măng từ rẫy ông Thực đến đất ông Cao Xuân Trung* | *UBND xã Sơn Bình* | *Xã Sơn Bình* | *2021* |  |  | *Đã hoàn thành* |  |
| *16* | *Đường thôn Liên Hiệp từ nhà bà Thanh đến trục nội đồng* | *UBND xã Sơn Hiệp* | *Xã Sơn Hiệp* | *2021* |  |  | *Đã hoàn thành* |  |
| *18* | *Sửa chữa kênh mương Chi Chay* | *UBND xã Sơn Trung* | *Xã Sơn Trung* | *2021* | *Số 110/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của UBND xã*  | *Số 142/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND xã*  | *Đang thi công* |  |
| *19* | *Nâng cấp, sửa chữa đường Cao Báo đến nhà ông Cao Dân* | *UBND xã Sơn Trung* | *Xã Sơn Trung* | *2021* | *Số 109/QĐ-UBND ngày 07/10/2020* | *Số 130/QĐ-UBND ngày 19/11/2020* | *Đã hoàn thành* |  |
| *20* | *Mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn Ma O* | *UBND xã Sơn Trung* | *Xã Sơn Trung* | *2021* | *Số 108/QĐ-UBND ngày 07/10/2020* | *Số 32/QĐ-UBNDngày 10/3/2021* | *Đã hoàn thành* |  |
| *21* | *Xây dựng tuyến đường BTXM từ nhà ông Mấu Năm đi nhà ông Cao Cương xóm 10 thôn Tha Mang*  | *UBND xã Ba Cụm Bắc* | *Xã Ba Cụm Bắc* | *2021* |  |  | *Đang thi công* |  |
| *22* |  *Xây dựng tuyến Đường từ nhà ông Dũng đi vào khu sản xuất suối lồ ô thôn Dốc Trầu thôn Dốc Trầu* | *UBND xã Ba Cụm Bắc* | *Xã Ba Cụm Bắc* | *2021* |  |  | *Đang thi công* |  |
| *23* | *Sửa chữa nâng cấp cổng, sân, tường rào và cây xanh khuôn viên trụ sở UBND xã* | *UBND xã Ba Cụm Nam* | *Xã Ba Cụm Nam* | *2021* | *Số 109a/QĐ-UBND ngày 24/8/2020*  | *Số 139a/QĐ-UBND ngày 21/10/2020*  | *Đang thi công* |  |
| *24* | *Nâng cấp, mở rộng đường BTXM TDP Hạp Thịnh đoạn từ Hai Bà Trưng đến cầu huyện đội* | *UBND thị trấn Tô Hạp* | *Thị trấn Tô Hạp* | *2021* | *Số 01/QĐ-UBND ngày 06/1/2021 của UBND tt Tô Hạp* | *Số 05/QĐ-UBND ngày 11/1/2021 của UBND tt Tô Hạp* | *Đã hoàn thành* |  |
| *25* | *Mương thoát nước đường BTXM trướcnhà sinh hoạt cộng đồng TDP Hạp Thịnh* | *UBND thị trấn Tô Hạp* | *Thị trấn Tô Hạp* | *2021* | *Số 93/QĐ-UBNDngày 09/4/2021 của UBND tt Tô Hạp* | *Số 98/QĐ-UBNDngày 07/5/2021 của UBND tt Tô Hạp* | *Đã hoàn thành* |  |
| *26* | *Lò đốt rác huyện Khánh Sơn* | *Phòng TNMT* | *Xã Sơn Trung* | *2020-2021* | *NQ số 08/NQ-HĐND ngày 02/6/2020* |  *số 957/QĐ-UBND ngày 20/8/2020* | *Đang thi công* |  |
| *27* | *Kè bảo vệ bờ sông Tô Hạp đoạn qua thị trấn Tô Hạp và xã Sơn Hiệp, huyện KS* | *BQLDA các CTXD* | *Huyện Khánh Sơn* | *2017-2020* |  | *số 1542/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện*  | *Đang thi công* |  |
| *28* | *Kè chống sạt lở thôn Tha Mang, xã Ba Cụm Bắc* | *Phòng NN&PTNT* | *Xã Ba Cụm Bắc* | *2020* | *Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 02/6/2020* | *QĐ số 743/QĐ-UBND ngày 08/7/2020* | *Đang thi công* |  |
| *29* | *Đường D9* | *BQLDA các CTXD* | *TT Tô Hạp* | *2017-2019* | *số 579b/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 của UBND huyện*  | *số 662b/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND huyện*  | *Đang thi công* |  |
| *30* | *Kè bảo vệ thượng lưu cầu Tha Mang* | *BQLDA các CTXD* | *TT Tô Hạp* | *2021* | *NQ số 09/NQ-HĐND ngày 02/06/2020 của HĐND huyện*  | *số 1043/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND huyện*  | *Đang thi công* |  |
| *31* | *Hồ chứa nước đầu làng Ka Tơ* | *BQLDA các CTXD* | *Xã Ba Cụm Nam* | *2021* | *QĐ số 1253/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của UBND huyện*  | *QĐ số 1455/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND huyện*  | *Đang lựa chọn nhà thầu* |  |
| *32* | *Kè suối Tà Lương đoạn từ cầu tràn Tà Lương đến khu dân cư tập đoàn 8A, thị trấn Tô Hạp* | *BQLDA các CTXD* | *TT Tô Hạp* | *2021* | *QĐ số 255/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND huyện*  | *QĐ số 297/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND huyện*  | *Đang thi công* |  |
| *33* | *Cầu tràn số 02 đi vào Khu sản xuất thôn Tà Gụ, xã Sơn Hiệp* | *Phòng Kinh tế & Hạ tầng* | *Xã Sơn Hiệp* | *2021* | *QĐ số 250/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND huyện*  | *QĐ số 275/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của UBND huyện*  | *Đang thi công* |  |
| *34* | *Sửa chữa đường Liên Bình đi Cam Khánh* | *Phòng Kinh tế & Hạ tầng* | *Xã Sơn Lâm* | *2021* | *QĐ số 251/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND huyện*  | *QĐ số 273/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của UBND huyện*  | *Đang thi công* |  |
| *35* | *Nạp vét và nâng cấp mương thoát nước đường Cầu Gỗ* | *Phòng Kinh tế & Hạ tầng* | *Xã Sơn Bình* | *2021* | *QĐ số 252/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND huyện*  | *QĐ số 274/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của UBND huyện*  | *Đang thi công* |  |
| *36* | *Nâng cấp đường từ ngã ba nhà ông Thành đi đập Đầu Bò Thượng* | *Phòng Kinh tế & Hạ tầng* | *Xã Sơn Trung* | *2021* | *QĐ số 253/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND huyện*  | *QĐ số 272/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của UBND huyện*  | *Đang thi công* |  |
| *37* | *Kè bảo vệ khu dân cư thôn Dốc Gạo giai đoạn 2* | *Phòng NN&PTNT* | *TT Tô Hạp* | *2021* | *QĐ số 254/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND huyện*  | *QĐ số 296/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND huyện*  | *Đang thi công* |  |
| *38* | *Xây dựng khu xử lý và hệ thống mạng cấp nước sinh hoạt xã Sơn Bình* | *UBND xã Sơn Bình* | *Xã Sơn Bình* | *2021* | *QĐ số 256/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND huyện*  | *QĐ số 304/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND huyện*  | *Đang thi công* |  |
| *39* | *Hệ thống mạng cấp nước xã Sơn Hiệp* | *UBND xã Sơn Hiệp* | *Xã Sơn Hiệp* | *2021* | *QĐ số 257/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND huyện*  | *QĐ số 305/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND huyện*  | *Đang thi công* |  |
| *40* | *Nâng cấp đường BTXM thôn Apa 2 từ ngã ba Cao Là Nghiên đi khu sản xuất* | *Phòng Kinh tế & Hạ tầng* | *Xã Thành Sơn* | *2021* | *Số 960/QĐ-UBND ngày 11/6/2021* | *Số 1001/QĐ-UBND ngày 18/6/2021* | *Đang lựa chọn nhà thầu* |  |
| *41* | *Đường vào khu sản xuất từ cầu Suối Sóc đến đất ông Bo Bo Thương* | *Phòng Kinh tế & Hạ tầng* | *Xã Sơn Bình* | *2021* | *Số 961/QĐ-UBND ngày 11/6/2021* | *Số 1002/QĐ-UBND ngày 18/6/2021* | *Đang lựa chọn nhà thầu* |  |
| *42* | *Đường BTXM vào khu sản xuất cụm 1 thôn Hòn Dung* | *Phòng Kinh tế & Hạ tầng* | *Xã Sơn Hiệp* | *2021* | *Số 962/QĐ-UBND ngày 11/6/2021* | *Số 1003/QĐ-UBND ngày 18/6/2021* | *Đang lựa chọn nhà thầu* |  |
| *43* | *Nối tiếp đường BTXM đi KSX xóm 14 thôn A Thi* | *Phòng Kinh tế & Hạ tầng* | *Xã Ba Cụm Bắc* | *2021* | *Số 963/QĐ-UBND ngày 11/6/2021* | *Số 1004/QĐ-UBND ngày 18/6/2021* | *Đang lựa chọn nhà thầu* |  |
| *44* | *Nối tiếp đường BTXM từ nhà ông Bo Bo Biện đi cầu tràn Suối Lớn, thôn Hòn Gầm* | *Phòng Kinh tế & Hạ tầng* | *Xã Ba Cụm Nam* | *2021* | *Số 964/QĐ-UBND ngày 11/6/2021* | *Số 1005/QĐ-UBND ngày 18/6/2021* | *Đang lựa chọn nhà thầu* |  |
| *45* | *Nối tiếp đường BTXM vào khu sản xuất ( Đoạn từ rẫy Ông Bà đến rẫy Ông Cao Văn Hạnh )* | *Phòng Kinh tế & Hạ tầng* | *Xã Sơn Trung* | *2021* | *Số 965/QĐ-UBND ngày 11/6/2021* | *Số 1006/QĐ-UBND ngày 18/6/2021* | *Đang lựa chọn nhà thầu* |  |
| *46* | *Kè thoát lũ và chống sạt lở đất sản xuất khu dân cư thôn Tà Lương TDP Hạp Thịnh* | *UBND thị trấn Tô Hạp* | *Thị trấn Tô Hạp* | *2021* | *Số 972/QĐ-UBND ngày 11/6/2021* | *Số 1009/QĐ-UBND ngày 18/6/2021* | *Đang lựa chọn nhà thầu* |  |
| *47* | *Hệ thống chiếu sáng xã Ba Cụm Nam* | *Phòng Kinh tế & Hạ tầng* | *Xã Ba Cụm Nam* | *2021* | *Số 966/QĐ-UBND ngày 11/6/2021* | *Số 995/QĐ-UBND ngày 17/6/2021* | *Đang lựa chọn nhà thầu* |  |
| *48* | *Hệ thống chiếu sáng trung tâm xã Ba Cụm Bắc* | *Phòng Kinh tế & Hạ tầng* | *Xã Ba Cụm Bắc* | *2021* | *Số 967/QĐ-UBND ngày 11/6/2021* | *Số 996/QĐ-UBND ngày 17/6/2021* | *Đang lựa chọn nhà thầu* |  |
| *49* | *Hệ thống chiếu sáng xã Sơn Trung* | *Phòng Kinh tế & Hạ tầng* | *Xã Sơn Trung* | *2021* | *Số 968/QĐ-UBND ngày 11/6/2021* | *Số 998/QĐ-UBND ngày 17/6/2021* | *Đang lựa chọn nhà thầu* |  |
| *50* | *Hệ thống chiếu sáng xã Sơn Hiệp* | *Phòng Kinh tế & Hạ tầng* | *Xã Sơn Hiệp* | *2021* | *Số 969/QĐ-UBND ngày 11/6/2021* | *Số 997/QĐ-UBND ngày 17/6/2021* | *Đang lựa chọn nhà thầu* |  |
| *51* | *Trường TH&THCS Ba Cụm Nam* | *Phòng GD & ĐT* | *Xã Ba Cụm Nam* | *2021* | *Số 970/QĐ-UBND ngày 11/6/2021* | *Số 1007/QĐ-UBND ngày 18/6/2021*  | *Đang lựa chọn nhà thầu* |  |
| *52* | *Sửa chữa nhà công vụ giáo viên khu vực xã Sơn Lâm* | *Phòng GD & ĐT* | *Xã Sơn Lâm* | *2021* | *Số 971/QĐ-UBND ngày 11/6/2021* | *Số 1008/QĐ-UBND ngày 18/6/2021*  | *Đang lựa chọn nhà thầu* |  |
| *53* | *Hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất giai đoạn 2021-2025 huyện Khánh Sơn* | *BQL hỗ trợ trồng rừng sản xuất huyện Khánh Sơn* | *Huyện Khánh Sơn* | *2021-2025* | *số 193/QĐ-UBND ngày 03/3/2021* | *số 630/QĐ-UBND ngày 11/5/2021* | *Đang thực hiện* |  |
| *54* | *Kè sông Tô Hạp, đoạn từ cầu Lò gạch đến cầu Treo Tô Hạp* | *Ban QLDA các CTXD* | *Thị trấn Tô Hạp* | *2021* | *số 978/QĐ-UBND ngày 11/6/2021* | *số 1012/QĐ-UBND ngày 18/6/2021* | *Đang lựa chọn nhà thầu* |  |
| *55* | *Hệ thống chiếu sáng đường Cao Văn Bé* | *Phòng Kinh tế & Hạ tầng* | *Thị trấn Tô Hạp* | *2021* | *số 1953/QĐ-UBND ngày 21/7/2021* | *số 1964/QĐ-UBND ngày 23/7/2021* | *Đang lựa chọn nhà thầu* |  |
| *56* | *Thay thế bóng Led trên các tuyến đường nội thị, thị trấn Tô Hạp* | *Phòng Kinh tế & Hạ tầng* | *Thị trấn Tô Hạp* | *2021* | *số 1954/QĐ-UBND ngày 21/7/2021* | *số 1963/QĐ-UBND ngày 23/7/2021* | *Đang lựa chọn nhà thầu* |  |
| *57* | *Nối tiếp hệ thống điện chiếu sáng xã Sơn Bình* | *Phòng Kinh tế & Hạ tầng* | *Xã Sơn Bình* | *2021* | *số 1955/QĐ-UBND ngày 21/7/2021* | *số 1962/QĐ-UBND ngày 23/7/2021* | *Đang lựa chọn nhà thầu* |  |
| *58* | *Hệ thống chiếu sáng xã Thành Sơn* | *Phòng Kinh tế & Hạ tầng* | *Xã Thành Sơn* | *2021* | *số 1956/QĐ-UBND ngày 21/7/2021* | *số 1961/QĐ-UBND ngày 23/7/2021* | *Đang lựa chọn nhà thầu* |  |
| *60* | *Kè khu vực thôn Suối đá (đoạn từ nhà ông Mấu Phượng xóm 8 đến cầu Tha Mang)* | *Phòng Nông nghiệp & PTNT* | *Xã Ba Cụm Bắc* | *2021* | *Số 17/QĐ-UBND ngày 08/01/2021* | *Số 29/QĐ-UBND ngày 12/01/2021* | *Đang thi công* | *Vốn NS tỉnh* |
| *61* | *Kè thôn Ma O, xã Sơn Trung* | *UBND xã Sơn Trung* | *Xã Sơn Trung* | *2021* | *Số 19/QĐ-UBND ngày 08/01/2021* | *Số 31/QĐ-UBND ngày 12/01/2021* | *Đã hoàn thành* |  |
| *62* | *Kè sạt lở thôn Cam Khánh, xã Sơn Lâm* | *UBND xã Sơn Lâm* | *Xã Sơn Lâm* | *2021* | *Số 20/QĐ-UBND ngày 08/01/2021* | *Số 32/QĐ-UBND ngày 12/01/2021* | *Đã hoàn thành* |  |
| *63* | *Kè sạt lở thôn Ha Nít, xã Sơn Lâm* | *UBND xã Sơn Lâm* | *Xã Sơn Lâm* | *2021* | *Số 21/QĐ-UBND ngày 08/01/2021* | *Số 33/QĐ-UBND ngày 12/01/2021* | *Đã hoàn thành* |  |
| *64* | *Sửa chữa công trình vượt lũ thôn Tà Lương* | *Phòng Kinh tế và Hạ tầng* | *Thị trấn Tô Hạp* | *2021* | *Số 14/QĐ-UBND ngày 08/01/2021* | *Số 26/QĐ-UBND ngày 12/01/2021* | *Đã hoàn thành* |  |
| *65* | *Sửa chữa nhà tránh trú bão thôn Dốc Gạo* | *UBND thị trấn Tô Hạp* | *Thị trấn Tô Hạp* | *2021* | *Số 22/QĐ-UBND ngày 08/01/2021* | *Số 34/QĐ-UBND ngày 12/01/2021* | *Đã hoàn thành* |  |
| *66* | *Nâng cấp đường Suối Mun* | *Phòng Kinh tế và Hạ tầng* | *Xã Ba Cụm Bắc* | *2021* | *Số 15/QĐ-UBND ngày 08/01/2021* | *Số 27/QĐ-UBND ngày 12/01/2021* | *Đã hoàn thành* |  |
| *67* | *Nâng cấp đường Suối Sóc* | *Phòng Kinh tế và Hạ tầng* | *Xã Ba Cụm Bắc* | *2021* | *Số 16/QĐ-UBND ngày 08/01/2021* | *Số 28/QĐ-UBND ngày 12/01/2021* | *Đã hoàn thành* |  |